UNIVERSIDAD DEL CAUCA

INVITACIÓN A COTIZAR  No 002 DE 2005

OBRA:

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán, Abril de 2005

ÍNDICE

Pág.

CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES

  - OBJETO DE LAS OBRAS									    3

  - NORMATIVIDAD APLICABLE								    3

  - PRESUPUESTO OFICIAL									    3

  - VALOR Y COMPRA DE LOS TERMINOS DE LA INVITACION					    3

  - PROPONENTES										    4

  - CRONOGRAMA, ETAPAS Y PLAZOS DE LA CONVOCATORIA					    4

  - PRORROGA DE LA CONVOCATORIA							    6

  - VISITA A LA OBRA										    6

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DE OBRA					    7

1.10 PLAZO DE LA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS				    7

1.11 RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS 						    7

1.12 ACTO DE CIERRE DE LA INVITACIÓN A COTIZAR						    8

1.13 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O DECLARACIÓN DESIERTA DE LA CONVOCATORIA	    8

1.14 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN								    8

CAPITULO II. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

2.1 DOCUMENTOS NECESARIOS								    9

2.1.1 PROPUESTA TÉCNICO-JURÍDICA (Sobre #1)						    9

2.1.1.1 DOCUMENTOS JURÍDICOS 							    9

2.1.1.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS 							   13

2.1.1.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS 							   14

2.1.2 PROPUESTA ECONÓMICA (Sobre #2)							   15

2.2 OTROS DOCUMENTOS									   16

CAPITULO III. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

3.1 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN								   17

3.2 FACTOR DE ADJUDICACIÓN								   17

CAPITULO IV. EL CONTRATO

4.1 PLAZOS DE SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN 						   21

4.2 FORMA DE PAGO 										   21

4.3 GARANTÍAS										   22

ANEXOS

ANEXO 1											   23

ANEXO 2											   25

ANEXO 3											   27

ANEXO 4

ANEXO 5											   27

TERMINOS DE LA INVITACIÓN A COTIZAR

CAPITULO I

CONDICIONES GENERALES

  - OBJETO DE LAS OBRAS.

La Universidad del Cauca está interesada en contratar por el sistema de precios unitarios fijos y plazos fijos, en las cantidades, calidades y especificaciones técnicas contenidas en la presente invitación a cotizar, las obras que a continuación se detallan:

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

  - NORMATIVIDAD APLICABLE.

La presente invitación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, el régimen propio de la Universidad dispuesto en la Ley 30 de 1993, el Acuerdo 0105 de 1993 o Estatuto General de la Universidad, el Acuerdo 015 de 2000 o  Régimen de Contratación de la Universidad del Cauca, la Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario y demás normas que los modifiquen y/o complementen.

1.3 PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial  para la obra objeto de la convocatoria es el siguiente:

| OBRA | VALOR TOTAL (COSTO DIRECTO E INDIRECTO), INCLUIDO IVA |
| --- | --- |
| CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | UN MIL TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON 78/100 ($1.032´444.147,78) |

En este valor no está incluido el suministro de acero figurado y concreto premezclado (bombeado), que serán suministrados por la Universidad del Cauca.

Parágrafo: En cumplimiento de la Ley 30 de 1993, el Acuerdo 0105 de 1993, el Acuerdo 015 de 2000; la Universidad del Cauca descartará toda propuesta que se presente por encima del techo presupuestal fijado.

De igual manera para garantizar el proceso de selección objetiva y transparencia, descartará toda propuesta que se presente por un valor inferior al 90% del presupuesto oficial fijado.

1.4 VALOR Y COMPRA DE LOS TERMINOS DE LA INVITACIÓN A COTIZAR.

El valor de los términos de la invitación a cotizar para la obra a cotizar será de ochocientos mil pesos moneda corriente ($800.000,00), no reembolsables, que deberán ser consignados en la Caja General de la Universidad del Cauca, ubicada en la Calle 5 No. 4-70 segundo piso, de esta ciudad o en el punto de recaudo Sector Tulcán. Igualmente se podrá consignar en las mismas fechas en la cuenta de ahorros nacional del Banco Popular # 29072027-5 a nombre de la Universidad del Cauca. Dicha consignación podrá realizarse desde el día veintinueve (29) de abril hasta el once (11) de mayo de 2005 hasta las  12:M; y cuya copia del recibo deberá hacer parte de la propuesta, la que debe tener los siguientes datos:

a. Razón Social y/o nombre del proponente.

b. Dirección, Teléfono, Nit y Fax.

c. Nombre e identificación de quien compra los términos de la invitación a cotizar, en nombre de la firma

Parágrafo: Para aquellos proponentes que presentaron la invitación abierta a cotizar mediante resolución 026 de 2005 y que se encuentren interesados en participar en esta nueva convocatoria no se hace necesario el pago de los términos de la invitación a cotizar  por segunda vez siempre y cuando mantengan su razón social.

1.5 PROPONENTES.

Podrán presentar propuestas los profesionales y empresas constructoras de la Arquitectura y de la Ingeniería civil, que cumplan con los siguientes requisitos:

1.5.1 Para esta Convocatoria podrán presentarse ofertas en consorcio o unión temporal siempre y cuando se ajusten a lo estipulado en el numeral 2.1.1.1, literal f.

1.5.2 Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior al plazo del contrato y un (1) año más.

1.5.3 Todos los requisitos establecidos en la presente invitación a cotizar.

1.6 CRONOGRAMA, ETAPAS Y PLAZOS DE LA CONVOCATORIA.

Para efectos de toda la correspondencia relacionada con la presente convocatoria y las comunicaciones deberán dirigirse por escrito a la siguiente dirección

Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca.

Calle 5 # 4-70, Popayán, Cauca, Colombia.

FAX 8209800 EXT. 1256

Correo Electrónico: viceadm@unicauca.edu.co, Con copia a d-civil@unicauca.edu.co

No se aceptarán con posterioridad a la fecha y hora establecida, las comunicaciones, observaciones, solicitud de aclaraciones al proyecto de invitación o  a la invitación,según sea el caso, so pena de ser rechazadas por extemporáneas. Para la hora de recibido de los documentos, se tomará como referencia la del reloj estampador, ubicado en la Vicerrectoría Administrativa, o la indicada por el fax de esta misma dependencia, o la hora de recibido del mensaje por el servidor de correo de Unicauca.

:

ABRIL 22 DE 2005: Publicación del acto administrativo de apertura del proceso contractual.

ABRIL 22 DE 2005: Publicación en página de web de la Universidad del Cauca, del proyecto de  de invitación a cotizar.

Las observaciones al proyecto de invitación a cotizar que deseen realizar los proponentes podrán ser presentadas hasta el día  veintiséis (26) de Abril de 2005 hasta las 5:00 PM, el proyecto de invitación a cotizar permanecerá en la página web hasta la finalización del proceso contractual.

No se aceptarán con posterioridad a la fecha anteriormente señalada, observaciones, ni solicitud de aclaraciones al proyecto de invitación a cotizar, por extemporáneas. Para la hora de recibido de los documentos, se tomará como referencia la del reloj estampador, ubicado en la Vicerrectoría Administrativa, o la indicada por el fax de esta misma dependencia, o la hora de recibido del mensaje por el servidor de correo de Unicauca.

ABRIL 26 DE 2005: Realización de la visita al sitio de la obra, a las 3:00 PM. El sitio de reunión será el Parqueadero de la Facultad de Ingeniería Civil.  La visita de obra  no es de carácter obligatorio.

ABRIL 26 DE 2005: Audiencia de aclaraciones al proyecto de invitación a cotizar, en la cual se deberá manifestar por escrito las inquietudes al respecto. La audiencia se realizará en el Auditorio Gregorio Caicedo de la Facultad de Ingeniería Civil a las 4:00 PM.

ABRIL 29 DE 2005: Presentación de las respuestas a las aclaraciones al proyecto de invitación  a cotizar, por parte del Comité de Gerencia a la Junta de Licitaciones y Contratos y publicación en la página web institucional.

ABRIL 29 DE 2005: Publicación  en la página web institucional de la Universidad del Cauca de la invitación a cotizar.

ABRIL 29 AL 11 de MAYO DE 2005 hasta las 12M: Venta de los términos de la invitación a cotizar.

ABRIL 29 HASTA EL 03 DE MAYO DE 2005: Las aclaraciones técnicas a la invitación a cotizar, que deseen realizar los proponentes, serán recibidas hasta el día tres (03) de Mayo de 2005 hasta las 4:00 PM. Dichos términos de la invitación a cotizar permanecerán en la página web institucional hasta la finalización del proceso contractual

No se aceptarán con posterioridad a la fecha anteriormente señalada, observaciones, ni solicitud de aclaraciones a la invitación a cotizar. Para la hora de recibido de los documentos, se tomará como referencia la del reloj estampador, ubicado en la Vicerrectoría Administrativa, o la indicada por el fax de esta misma dependencia, o la hora de recibido del mensaje por el servidor de correo de Unicauca.

MAYO 05 DE 2005: Presentación de las respuestas a las aclaraciones técnicas de la invitación a cotizar, por parte del Comité de Gerencia a la Junta de Licitaciones y Contratos.

MAYO 06 DE 2005: Publicación en la página web institucional de las respuestas a las aclaraciones técnicas de la invitación a cotizar.

MAYO 11 DE 2005 Cierre de recepción de propuestas que deberán ser entregados en sobres cerrados de acuerdo al numeral 1.11 del presente documento, hasta las TRES DE LA TARDE (3:00 PM) en la oficina de la Vicerrectoría Administrativa Calle 5 No. 4-70 Primer piso del Claustro de Santo Domingo de la Ciudad de Popayán.

Para la hora de recibido de los documentos, se tomará como referencia la del reloj estampador, ubicado en la Vicerrectoría Administrativa

MAYO 11 DE 2005: Apertura de propuestas técnico-jurídicas, la cual se realizará en la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad a las TRES Y TREINTA DE LA TARDE (3:30 PM). De ésta sesión se levantará un Acta.

MAYO 12 AL 17 DE 2005: Revisión y Evaluación de propuestas por parte de la  Universidad del Cauca.

MAYO 17 DE 2005: Publicación en la pagina web institucional del informe de verificación  y cumplimiento de de las propuestas referente a las exigencias técnico-jurídicas.

MAYO 17 AL 20  DE 2005: Las observaciones al informe de verificación y cumplimiento de las propuestas referente a las exigencias técnico-jurídicas, que deseen realizar los proponentes podrán ser presentados hasta el día veinte (20) de Mayo de 2005 hasta las 4:00 PM,

MAYO 25 DE 2005: Presentación de las respuestas a las observaciones realizadas por los proponentes, al informe de verificación y cumplimiento  de las exigencias técnico-jurídicas, por parte del comité técnico a la Junta de Licitaciones y Contratos.

MAYO 25 DE 2005:  Publicación de las respuestas a las observaciones al informe de verificación y cumplimiento  de las exigencias técnico-jurídicas realizadas por los proponentes, que contendrá la lista de las propuestas admisibles.

MAYO 26 DE 2005 Audiencia para el sorteo de la fórmula de adjudicación de la obra objeto de la presenta convocatoria que se llevará a cabo a las CUATRO TREINTA (4:30 PM), en la oficina de la Vicerrectoría Administrativa Calle 5 No. 4-70 Primer piso del Claustro de Santo Domingo de la Ciudad de Popayán. Apertura de las propuestas económicas de las ofertas hábiles en los aspectos técnico-jurídicos.

MAYO 26 AL 1 DE  JUNIO DE 2005 Estudio de las propuestas económicas de las ofertas hábiles, por parte del comité técnico.

JUNIO 2 DE 2005: Presentación del informe de evaluación de las propuestas económicas, por parte del Comité de Gerencia a la Junta de Licitaciones y Contratos.

JUNIO 2 DE 2005: Publicación en la página web institucional del informe de Evaluación, Calificación y orden de elegibilidad de las propuestas económicas.

JUNIO 2 A 7 DE 2005. Las observaciones al informe de Evaluación, Calificación y orden de elegibilidad de las propuestas económicas, que deseen realizar los proponentes podrán ser presentados hasta el día siete  (07) de Junio de 2005 hasta las 4:00 PM,

Las observaciones formuladas por los proponentes al informe de evaluación serán resueltas en la resolución de adjudicación.

ADJUDICACION O DECLARATORIA DESIERTA DE LA CONVOCATORIA: se hará por resolución motivada conforme el numeral 1.13 de la presente invitación a cotizar

1.7 PRORROGA DE LA CONVOCATORIA Y MODIFICACION DEL CRONOGRAMA

El plazo o cronograma señalado para la convocatoria, es decir, el tiempo transcurrido entre la apertura y el cierre, podrá ser prorrogado antes de su vencimiento, por conveniencia para la Administración Universitaria o por solicitud de las dos terceras (2/3) partes de quienes adquirieron los términos de la invitación a cotizar, sin que dicha prórroga supere la mitad del plazo inicial.

Igualmente la Universidad del Cauca se reserva el derecho de modificar el cronograma aquí establecido, lo cual será comunicado a los interesados previamente por medio de la página web institucional.

1.8 VISITA DE OBRA.

La visita al sitio de la obra no es de carácter obligatorio y puede ser efectuada por los oferentes o sus representantes; en la visita se hará inspección al lugar donde se efectuará la obra para obtener la información suficiente sobre las condiciones locales de trabajo y las posibles dificultades que se puedan presentar en el desarrollo de la obra.

1.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DE OBRA.

La descripción general de las actividades, cantidades de obra se encuentran consignadas en el cuadro de cantidades de obra de la invitación a cotizar que está publicado en el presente documento de la página web de la Universidad del Cauca (www.unicauca.edu.co).  Las especificaciones técnicas de la obra a ejecutar conjuntamente con los planos y documentos que soportan esta invitación será entregadas en medio magnético (CD) con la presentación del recibo de pago de los términos de la invitación a cotizar.

Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en la invitación a cotizar.  La Universidad del Cauca no acepta ofertas alternativas.

Nota: cualquier cambio en las especificaciones y/o cantidades de obra será motivo de descalificación de la propuesta.

1.10  PLAZO DE LA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

El plazo estimado para la ejecución de las obras es de siete (7) meses y empezará a contarse a partir de la fecha del Acta de Iniciación de Obra.  Se entenderá en días calendario y por lo tanto, es de exclusiva responsabilidad del contratista ejecutar los cálculos pertinentes de acuerdo con el programa de trabajo entregado a la Universidad. El pago de salarios a sus trabajadores por jornada supletoria o en domingos o festivos, que sea necesario laborar para cumplir con el caso contractual, lo mismo que los mayores costos por utilización de maquinaria adicional si los tuviere y demás recursos que se empleen con este propósito serán por cuenta del contratista. El contratista tendrá la responsabilidad y obligación de acometer simultáneamente frentes de trabajo en cada uno de los bloques que conforman el objeto del contrato

| OBRA | TIEMPO ESTIMADO UNIVERSIDAD DEL C AUCA |
| --- | --- |
| CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | SIETE MESES (7) |

1.11 RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS

1.11.1. La propuesta deberá presentarse dentro de la oportunidad y en el lugar señalado en la invitación a cotizar.

1.11.2. Con la firma de la propuesta, el oferente declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de incompatibilidad e inhabilidad para presentar la oferta.

1.11.3. La propuesta debe presentarse foliada en forma consecutiva ascendente, en original y copia,  escrita en cualquier medio mecánico, en español, sin enmendaduras, tachones ni borrones y depositarse en sobres cerrados y sellados. En los sobres debe marcarse claramente el objeto, el número de la Convocatoria, el nombre y la dirección del proponente. El sobre #1 debe contener la propuesta técnico-jurídica y el sobre #2 debe contener la propuesta económica.

Los proponentes deben adjuntar todos los documentos exigidos en la invitación a cotizar, de tal manera que el número de folios de los cuadernillos coincida exactamente y además contener toda la información solicitada en esta invitación a cotizar que permita la comparación objetiva frente a las demás ofertas. Para este efecto los proponentes deberán examinar cuidadosamente los términos de la invitación a cotizar e informarse de todas las exigencias y circunstancias que tengan incidencia de cualquier manera en la convocatoria o el contrato y sus costos.

1.11.4. La propuesta deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria.

1.11.5. Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, serán por cuenta del contratista.

1.11.6. No se aceptarán propuestas enviadas vía fax o entregadas en otras oficinas de la Universidad del Cauca, ni las entregadas después de la fecha y hora señalada.

1.11.7. Para efectos de poder establecer las inhabilidades previstas en la normatividad vigente, al momento de recibir la oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentación, indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en nombre o por cuenta de éste ha efectuado materialmente la presentación.

1.11.8. Los proponentes por la sola presentación de su propuesta autorizan a la Universidad del Cauca, para constatar y verificar toda la información que en ella suministren.

1.11.9. Una propuesta por oferente: Cada Oferente deberá presentar solamente una propuesta, ya sea por sí solo o como integrante de un consorcio o unión temporal. El Oferente no podrá ser socio de una firma que simultáneamente presente propuesta por separado, salvo el caso de las sociedades anónimas abiertas. El proponente que presente más de una propuesta o participe en más de una de ellas quedará descalificado en todas ellas

1.12 ACTO DE CIERRE DE LA INVITACIÓN A COTIZAR

Se llevará a cabo en sesión pública:

Fecha:    MAYO ONCE (11) DE 2005

Lugar:   Vicerrectoría Administrativa Calle 5 No. 4-70 Primer piso del Claustro de Santo Domingo de la Ciudad de Popayán

Hora:     3:00 PM

Para la hora oficial de recepción se tendrá en cuenta la hora señalada en el reloj radicador ubicado en la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca.

De dicha diligencia se levantará un acta, en la que se dejará constancia de las ofertas recibidas, la cual será suscrita por el Vicerrector Administrativo, la Junta de Licitaciones y Contratos de la Universidad del Cauca, la Gerencia del Proyecto, los Profesionales Universitarios designados por la Universidad y, en general, por quienes a la misma concurrieron.

Una vez cerrada la convocatoria no podrán adicionarse, modificarse o reemplazarse las oferta recibidas.

La Universidad del Cauca podrá solicitar las aclaraciones que estime indispensables. En ejercicio de esta facultad no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar las propuestas.

1.13 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O DECLARACIÓN DESIERTA DE LA CONVOCATORIA

La adjudicación del contrato se hará por resolución motivada a la propuesta que ocupe el primer lugar en los resultados de la evaluación, dentro de los tres (3) días calendario siguientes al vencimiento del plazo fijado para que el informe de evaluación de las propuestas, permanezca a disposición de los oferentes.

En la resolución de adjudicación serán resueltas las observaciones formuladas por los proponentes al informe de evaluación.  Igualmente se señalará el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar.  En el evento en que no se suscriba el contrato con el proponente calificado en primer lugar dentro del plazo establecido para el efecto, si la oferta del calificado en segundo lugar, se considera igualmente favorable para la entidad, podrá suscribirse el contrato con éste.

La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará personalmente al proponente favorecido.  A los no favorecidos se les comunicada, a través de la pagina web, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su expedición.

La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa.

La declaratoria desierta de la convocatoria se hará  por resolución motivada,  dentro del término de adjudicación del contrato, únicamente  procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva.  Dicho acto administrativo será comunicado, a través de la página web, dentro de los cinco (5) días calendario  siguientes a su expedición, contra el cual no procede recurso alguno.

CAPITULO II

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Se deberá tener en cuenta para la presentación de la propuesta, la presente invitación a cotizar, los adendos que se le realicen, las aclaraciones que haga la Universidad del Cauca, las actas y Resoluciones que se expidan en relación con esta convocatoria.

2.1 DOCUMENTOS NECESARIOS

La propuesta deberá contener los siguientes documentos, considerados por la Universidad del Cauca, como necesarios para la evaluación de la misma; la falta de uno de ellos invalidará la propuesta.

2.1.1 PROPUESTA TÉCNICO-JURÍDICA (Sobre #1)

2.1.1.1 DOCUMENTOS JURÍDICOS

a.  Carta de presentación de la propuesta

La propuesta deberá ser suscrita por el representante legal de la firma o la persona natural habilitada para tal fin, utilizando como modelo la carta de presentación suministrada en esta invitación a cotizar. Ver anexo No. 1.

En caso que el proponente sea un consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Universidad.

En caso que el proponente sea una unión temporal indicará el porcentaje de participación y señalará los términos y la extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Universidad. La extensión de la participación se indicará en función de los ítems a ejecutar en el proyecto. Lo anterior, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución del contrato, de cada uno de los integrantes de la unión temporal.

Los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal responderán solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Con la firma de la propuesta, el oferente declara bajo la gravedad del juramento no estar inhabilitado para presentar la oferta a titulo personal o por quienes conforman la empresa, unión temporal o consorcio.

b. Garantía de seriedad de la oferta

A la propuesta deberá acompañarse de una garantía bancaria o de una póliza otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicación la cual contendrá  la siguiente información:

Beneficiario:		La Universidad del Cauca.

Tomador /Afianzado: Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá

tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales, ni a nombre del consorcio o unión temporal.

Vigencia. 		Noventa (90) días calendario, a partir de la presentación de la propuesta.

Cuantía: 	Mínimo del Diez (10%) del valor total de la oferta, incluido IVA si es del caso.

Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración.

La Universidad hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios, en los siguientes casos:

• Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre del

plazo de la presente invitación a cotizar, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

• Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los

requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

c. Certificado de existencia y representación legal

Las personas jurídicas de Derecho Privado deberán adjuntar para ser tenidas en cuenta la propuesta, el correspondiente certificado expedido por la Cámara de Comercio, sobre existencia y representación legal.

El certificado de existencia y representación legal debe contener las facultades del representante legal y la vigencia de la sociedad, la cual no puede ser menor al plazo establecido para  la duración del contrato y un año más. La fecha de expedición no podrá ser anterior a treinta  (30) días calendario  de la fecha de cierre de la convocatoria.

En el evento de que el representante legal no tenga facultad para presentar la propuesta y suscribir el contrato por exceder las cuantías señaladas en el respectivo documento, deberá para ser tenida en cuenta la propuesta, anexar la correspondiente autorización del órgano social competente.

d. Capacidad residual de contratación

Solo podrán presentarse proponentes con capacidad de contratación residual como constructor (Krc) mínima de tres mil quinientos (3500) SMMLV. y cuya inscripción en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio, esté vigente a la fecha del cierre de recepción de propuestas, es decir a fecha ONCE (11) de mayo de 2005. El proponente deberá relacionar los trabajos en ejecución, totalizando el valor de los contratos suscritos y el valor ejecutado a la fecha; información que soportará con las respectivas actas de liquidación.

Krc = Km – Kc

Donde:

Krc = 	Capacidad residual de contratación

Km=    Capacidad máxima de contratación inscrita en el Registro Único de Proponentes (RUP)

Kc  =	Capacidad comprometida en contratos vigentes, según relación anexa por el proponente en su propuesta, expresada en SMMLV.

Las propuestas que cumplan con la capacidad residual de contratación exigida estarán habilitadas para continuar siendo estudiadas.

Para ofertas presentadas en consorcio o unión temporal, la capacidad residual de contratación de cada uno de los integrantes será como mínimo del 60% de lo anteriormente expresado y todos sus integrantes deben calcularla individualmente

e. Inscripción en el Registro Único de Proponentes

El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, deberá estar inscrito en RUP  Actividad 1, Especialidad 04, Grupo 02., a la fecha de cierre de la presente invitación a cotizar, para ello deberá anexarse el Certificado de la Cámara de Comercio en el Registro Único de Proponentes que debe reflejar la capacidad de contratación como constructor y la imposición de multas y sanciones en caso de que hayan existido.   La fecha de expedición no podrá ser anterior a treinta  (30) días calendario  de la fecha de cierre de la convocatoria.

f. Documento que acredite la conformación del Consorcio y/o uniones temporales

Si la propuesta es presentada en forma conjunta, Unión Temporal o Consorcio,  se debe anexar documento reconocido notarialmente en el que se otorgue a una persona natural la representación prejudicial y judicial para todo lo que se ha referido en este proceso y el contrato que de él se derive.

La capacidad de contratación, la capacidad residual de contratación, la experiencia especifica y el capital de trabajo de todas y cada una de las partes que conforman el consorcio o unión temporal no podrá ser inferior al sesenta por ciento (60%) de la mínima requerida en la invitación a cotizar.

Los integrantes de consorcios o uniones temporales quedan inhabilitados para presentar otra propuesta individual o a través de otra Unión Temporal.

El Proponente deberá presentar el documento que acredite la conformación del Consorcio

y/o uniones temporal, de acuerdo con el Anexo No. 4, para el caso de consorcio y  de acuerdo e acuerdo con el Anexo No. 5 para el caso de unión temporal.

g. Certificación expedida por la Contraloría General de la República

El proponente deberá presentar la certificación en la que se indique que no se encuentra en el Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo establecido en ley 610 de 2000.

h. Declaración juramentada de no ser deudor moroso

El proponente deberá presentar la declaración juramentada de no encontrarse en el Boletín de deudores morosos de la Contaduría General de la Nación.

i. Tarjetas profesionales

Copia  Tarjeta (Matrícula) Profesional y Certificado de Vigencia de la matricula.

- Del proponente cuando es persona natural

- De cada uno de los integrantes, cuando el proponente es Unión Temporal o Consorcio

- De quien avale la propuesta en caso de persona jurídica.

El Certificado de vigencia de la matrícula deberá tener fecha de expedición no mayor a seis (06) meses anteriores a la fecha límite de entrega de las ofertas.

j. Pago de aporte, Seguridad Social y aportes parafiscales.

a) Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación, en original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

La Universidad verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la oferta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido.

b) Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar una declaración donde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

La Universidad verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la oferta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona natural, deberá aportar la declaración aquí exigida.

2.1.1.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS

a. Experiencia certificada del proponente

El proponente debe relacionar hasta tres (3) contratos en construcción de edificaciones, ejecutados donde haya sido contratista, constructor, interventor, residente o director de obra, indicando la calidad de tal.  Esta experiencia debe ajustarse a los siguientes requerimientos:

- Construcción de edificaciones con estructura en concreto como mínimo de tres pisos, o con estructuras en concreto reforzado  con altura superior a diez (10,oo) metros.

- Área total certificada de construcción de 5.000 M2 como mínimo.

- El área de una de las obras certificadas debe ser por lo menos el 60% de la citada anteriormente.

La experiencia del proponente, se deberá acreditar mediante certificaciones donde se pueda verificar la información solicitada en el párrafo anterior y que adicionalmente contenga:

- Nombre de entidad contratante (constructora).

- Objeto del contrato (construcción).

- Fecha de iniciación y terminación del contrato (construcción) (DD/MM/AA).

- Firma del representante legal o su delegado.

- Dirección y teléfono entidad contratante (certificadora)

- Tipo de estructura

- Área construida

Las certificaciones deberán ser suscritas por el Representante Legal de la entidad contratante o su delegado, bien sea entidad pública o privada.

Las certificaciones de obra expedidas a nombre de un consorcio o unión temporal, tendrán validez de manera equivalente al porcentaje de participación de cada uno de los integrantes

La experiencia se valorará así:

- Contratista y/ó constructor: 100% del área certificada

- Residentes y/ó Directores de obra: 50% del área certificada; para este caso se debe anexar copia del contrato que demuestre el vinculo laboral o de prestación de servicios profesionales donde conste el tiempo de dedicación.

- Interventores (contratistas): 40% del área certificada

Las certificaciones que no contengan la información total que permita su evaluación de acuerdo a lo exigido anteriormente, no serán tenidas en cuenta.

2.1.1.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS

a. Estados financieros

El proponente deberá anexar los siguientes documentos:

- Estados financieros básicos comparados de los años 2003 y 2004, de conformidad con el decreto 2649/93, entendiéndose como estados financieros básicos certificados, aquellos que requieren la firma del representante legal y del contador, en todos los cinco estados y en sus notas a los mismos.

- Estados financieros básicos dictaminados: Se exigen para aquellos proponentes obligados por ley o por estatutos a tener revisor fiscal. Es obligatorio anexar dictamen y la firma en todos lo estados y notas a los mismos. .

- Inscripción en el R.U.T.

- Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente del Contador y del Revisor Fiscal expedido por la Junta Central de Contadores con fecha de expedición inferior a tres (3) meses.

Los Consorcios y Uniones Temporales deberán cumplir con la totalidad de los documentos exigidos en los numerales anteriores para cada uno de los integrantes.

Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal Colombiana.

CAPACIDAD FINANCIERA

La Universidad calculará los indicadores financieros con base en los estados financieros a 31 de diciembre de 2004, y verificará el cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuación; en caso de no cumplir alguna, la propuesta será rechazada.

Capital de Trabajo

Capital de Trabajo	=	Activo Corriente – (Pasivo Corriente + 5% Kc)

Donde Kc  = Capacidad comprometida en contratos vigentes (Numeral 2.1.1.1.e Capacidad Residual de contratación)

Capital de trabajo > =  5% del Valor total de la oferta (incluido IVA)

En caso de consorcios o uniones temporales, uno de los integrantes de este deberá tener como mínimo el 60% del capital de trabajo mínimo requerido y la sumatoria de estos debe ser mayor o igual al solicitado

Solvencia:   Deberá ser igual o mayor a uno punto cinco (1.5)

Solvencia	=	Activo Corriente	> = 1.5

Pasivo Corriente

Nivel de Endeudamiento:   Deberá ser menor o igual al cero punto cincuenta y cinco ( 0.55)

Nivel de Endeudamiento	=	Pasivo Total	< = 0.55

Activo Total

Relación Patrimonial:

El valor total del patrimonio deberá ser mayor o igual a 1/5 del valor de la propuesta.

La Universidad evaluará las condiciones anteriores para verificar la capacidad del proponente en el respaldo de sus obligaciones, y si se encuentra en causales de disolución o liquidación obligada.

En caso de consorcios o uniones temporales, uno de los integrantes de este deberá tener como mínimo el 60% del la Relación Patrimonial mínima requerida y la sumatoria de estos debe ser mayor o igual al solicitado

Nota: Con base en las revisiones de los diferentes factores técnico – jurídicos antes reseñados, se elaborará por parte del Comité de Gerencia del proyecto, un listado de las propuestas INHABILES  aclarando las razones de incumplimiento, declarando como HÁBILES, aquellas propuestas que en un todo cumplan con las condiciones exigidas.

2.1.2 PROPUESTA ECONÓMICA (Sobre #2)

a.  Carta de presentación de la propuesta

Para ser tenida en cuenta la propuesta, deberá utilizarse el modelo suministrado en esta invitación a cotizar y ser suscrita por el representante legal o por la persona legalmente autorizada para ello. ver anexo No. 2.

b.   Valor de la oferta

- Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios unitarios fijos vigentes durante la duración de la obra.

- La propuesta deberá presentarse en el cuadro de cantidades y valores unitarios y valores totales cuyo formato se anexa a la presente invitación a cotizar y debe contener los precios unitarios de todos y cada uno de los ítem de la obra especificada, así como los valores que resulten de multiplicar las respectivas cantidades de obra del proyecto por los precios unitarios, consignando el precio total. Este cuadro no se podrá adicionar, modificar, suprimir o en todo caso alterar la información contenida, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las ofertas, de lo contrario generará el rechazo de la propuesta. Igualmente, si este cuadro de cantidades, precios unitarios y valor total de la propuesta no está debidamente firmado por quien está en la obligación legal de realizarlo, la Universidad lo entenderá como falta de ofrecimiento en el aspecto económico lo cual llevará al rechazo de la propuesta.

La suma de estos valores más los porcentajes debidamente discriminados de administración, imprevistos y utilidades (AIU), incluido el IVA sobre las utilidades será el valor total de la propuesta, pero como más adelante se explica, para efectos de adjudicación, el valor a tener en cuenta será la sumatoria de los costos directos e indirectos, antes del IVA.

- Con el diligenciamiento del cuadro de cantidades de obra, el proponente acepta que conoce en su totalidad las especificaciones técnicas.

- Los servicios de arquitectura e ingeniería están sujetos al IVA, para lo cual el proponente debe informar dentro de la oferta el régimen al cual está inscrito.

- No es necesario anexar los análisis de precios unitarios. Estos se harán exigibles a la oferta seleccionada dentro del plazo dado para la legalización del contrato los cuales deberán tener desglosado el costo directo e indirecto e indicando el porcentaje de AUI aplicado.  Se deberá indicar además, qué porcentaje corresponde a cada uno de los componentes (Administración, Utilidad, Imprevistos).  En estos análisis se debe considerar todas las variables que afecten el desarrollo de la obra, y como se ha expresado anteriormente no se debe considerar el costo de los concretos estructurales y el acero figurado, los que serán suministrados por al Universidad del Cauca. El Precio Unitario de cada Item debe corresponder exactamente al consignado en el cuadro de Cantidades y Precios Unitarios. La inobservancia de cualquier factor  técnico,  constructivo o especificación de obra por parte del oferente al hacer sus análisis de precios unitarios no será causal de reclamo para el restablecimiento de la ecuación contractual y se entiende como un costo que debe ser asumido por el proponente en caso que se le adjudique el contrato.

2.2 OTROS DOCUMENTOS

Los siguientes documentos no son indispensables en la presentación de la propuesta y se relacionan para efectos del cálculo de costos del proponente. Este personal debe ser aprobado por la Interventoría antes de vincularlo a la obra.

2.2.1. Índice general de la propuesta

Cada propuesta y sus copias, deberá llevar un índice de su contenido donde se relacionen en forma clara los documentos de la misma debidamente foliados, incluidos sus anexos.

2.2.2.Experiencia de los profesionales al servicio de la obra

a. Un Director de Obra: Dedicación 50% del tiempo (El proponente puede ser el Director de Obra)

- Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura con matrícula profesional vigente y experiencia general mayor a 10 años contados desde su fecha de grado.

- Certificación de experiencia específica como director de obras de edificaciones que cumplan al menos con un 50% a las exigencias del numeral 2.1.1.2, literal a. La Universidad del Cauca se reserva la aceptación o no del profesional propuesto

- Hoja de vida con toda la experiencia profesional.

- Fotocopia de la tarjeta profesional y vigencia no mayor a 6 meses de la misma.

b. Un Residente de Obra: Dedicación 100% del tiempo

- Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura con matrícula profesional vigente y experiencia general mayor a 5 años contados desde su fecha de grado.

- Certificación de experiencia específica como director y/o residente de obras de construcciones que se ajusten en área al menos al 20% a las exigencias del numeral 2.1.1.2, literal a. La Universidad del Cauca se reserva la aceptación o no del profesional propuesto.

- Hoja de vida con toda la experiencia profesional.

- Fotocopia de la tarjeta profesional y vigencia no mayor a 6 meses de la misma.

2.2.2 Personal e instalaciones exigidas dentro de la reglamentación de higiene y seguridad para la industria de la construcción (Resolución 2413/1979 y demás que la complementen y/ó modifiquen)

El contratista mantendrá por tiempo completo como mínimo el personal profesional descrito. Así mismo debe enviar los contratos suscritos con los profesionales escogidos con el fin de establecer el vínculo laboral con el contratista, documentos que deben presentarse a la firma del contrato.

2.2.3 Cronograma de obra

El oferente ganador deberá presentar antes del inicio de las obras objeto del contrato, el respectivo cronograma de obras desglosado para cada una de las actividades, expresando los porcentajes de avance semanales, el cual servirá como referencia para la valoración del cumplimiento parcial y total en el avance de la obra.

CAPITULO III

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

3.1 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

3.1.1 Estudio de propuestas y criterios para la adjudicación

a. Las correcciones al presupuesto ofrecido por error aritmético, no deben ser superiores al 1,0% del valor total de la oferta, por exceso o defecto; en tal caso se eliminará la oferta.

b. La adjudicación se hará a aquella propuesta que resulte favorecida de acuerdo a los criterios descritos en la presente invitación y conforme lo previsto en el numeral 1.13

3.1.2 Causales para declarar desierta la invitación a cotizar:

La Universidad del Cauca declarará desierta la invitación en los siguientes casos:

a. Cuando no se presente propuesta alguna o cuando falte voluntad de participación.

b. Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste a la invitación a cotizar.

La declaratoria de desierta únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo, en el cual se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a ésa decisión.

3.2 FACTOR DE ADJUDICACIÓN

La obra descrita objeto del presente invitación a cotizar, será adjudicada de la siguiente manera:

- Se entiende por oferta hábil la que no sea eliminada por aspectos técnicos, jurídicos o aritméticos y se encuentra corregida de acuerdo a lo enunciado en el presente documento.

El valor de la propuesta no podrá superar el valor del presupuesto oficial, ni tampoco podrá ser inferior al 90% del mismo, so pena de rechazo de la propuesta.

- Fórmulas a utilizar.

La Universidad del Cauca, empleará tres fórmulas a utilizar para la adjudicación, y de los cuales, mediante sorteo, seleccionará una para definir el proceso.

El día de la apertura de las propuestas económicas, se realizará el sorteo de la fórmula a utilizar.

Solo podrán participar en este sorteo aquellas propuestas declaradas hábiles.

Consiste en escoger, mediante tres opciones diferentes, los siguientes parámetros, que serán aplicables a cada una de las formulas propuestas:

L inf	=	Límite inferior.

VB min. 1	=	Corresponde al menor valor básico corregido de las propuestas hábiles.

VB máx. 1	=	Corresponde al mayor valor básico corregido de las propuestas hábiles.

Fórmula 1:

Se calculará la media geométrica (MG) de los valores totales de las propuestas hábiles.

MG  =    (V1xV3 x ............x Vn)1/n

Vi = Valor de cada propuesta.

MG = 	Media Geométrica obtenida de la raíz n-ésima con base en n valores de propuestas (antes de IVA) que cumplen todos los requerimientos mínimos.

Se establecerá el promedio de la media geométrica y el presupuesto oficial:

P =   MG  +  Po

2

Donde:

Po =	Presupuesto Oficial

P= 	Promedio de la media geométrica y el presupuesto oficial.

Se seleccionará la propuesta siguiendo una de las siguientes opciones:

Opción A:

La Universidad del Cauca aplicará esta opción si la fracción decimal de P redondeado a la centésima  se encuentra dentro del rango igual o mayor a cero (0) y menor o igual a treinta y dos (32).

La opción consiste en adjudicar a la propuesta cuyo valor básico corregido mas se aproxime por exceso al  L inf. .

El límite inferior se determinará así:

L inf. = 0.60 * VB min. 1 + 0.40 * VB máx. 1

Opción B:

La Universidad del Cauca aplicará esta opción si la fracción decimal de P redondeado a la centésima  se encuentra dentro del rango igual o mayor a treinta y tres (33) y menor o igual a sesenta y seis (66).

La opción consiste en adjudicar a la propuesta cuyo valor básico corregido más se aproxime por exceso al  L inf..

El límite inferior se determinará así:

L inf. = 0.70 * VB min. 1 + 0.30 * VB máx. 1

Opción C:

La Universidad del Cauca aplicará esta opción si la fracción decimal de P redondeado a la centésima  se encuentra dentro del rango igual o mayor a sesenta y siete (67) y menor o igual a noventa y nueve (99).

La opción consiste en adjudicar a la propuesta cuyo valor básico corregido mas se aproxime por exceso al  L inf..

El límite inferior se determinará así:

L inf. = 0.80 * VB min. 1 + 0.20 * VB máx. 1

Fórmula 2:

Se calculará la media aritmética (MA) de los valores totales de las propuestas hábiles y el Presupuesto oficial

MA  =    (V1 + V2 + V3 + ............+ Vn + Po)/(n + 1)

Vi = Valor de la propuesta.

Po= Valor de la propuesta oficial

MA = Media Aritmética obtenida de la sumatoria de n valores de propuestas (antes de IVA) que cumplen todos los requerimientos mínimos mas una vez el presupuesto oficial.

Se seleccionará la propuesta siguiendo una de las siguientes opciones:

Opción A:

La Universidad del Cauca aplicará esta opción si la fracción decimal de MA redondeado a la centésima  se encuentra dentro del rango igual o mayor a cero (0) y menor o igual a treinta y dos (32).

La opción consiste en adjudicar a la propuesta cuyo valor básico corregido mas se aproxime por exceso al  L inf. .

El límite inferior se determinará así:

L inf. = 0.75 * VB min. 1 + 0.25 * VB máx. 1

Opción B:

La Universidad del Cauca aplicará esta opción si la fracción decimal de MA redondeado a la centésima  se encuentra dentro del rango igual o mayor a treinta y tres (33) y menor o igual a sesenta y seis (66).

La opción consiste en adjudicar a la propuesta cuyo valor básico corregido mas se aproxime por exceso al  L inf..

El límite inferior se determinará así:

L inf. = 0.65 * VB min. 1 + 0.35 * VB máx. 1

Opción C:

La Universidad del Cauca aplicará esta opción si la fracción decimal de MA redondeado a la centésima  se encuentra dentro del rango igual o mayor a sesenta y siete (67) y menor o igual a noventa y nueve (99).

La opción consiste en adjudicar a la propuesta cuyo valor básico corregido mas se aproxime por exceso al  L inf..

El límite inferior se determinará así:

L inf. = 0.55 * VB min. 1 + 0.45 * VB máx. 1

Fórmula 3

Se calculará el promedio de los cuadrados de los valores totales de las propuestas hábiles (antes de IVA) incluyendo el Presupuesto oficial

____________________

Pp = √ (( (Pn2)+Po2) / (n+1))

Serán descartadas aquellas propuestas que estén por exceso o defecto fuera de un rango del +/- 2% de este promedio exceptuando el presupuesto oficial. Con las propuestas elegibles se hará otro promedio Pp1  con la misma formula anterior considerando tan solo a las propuestas elegibles (Pne), asi:

_____________________

Pp1 = √ (( (Pne2)+Po2) / (ne+1))

Se seleccionará la propuesta siguiendo una de las siguientes opciones:

Opción A:

La Universidad del Cauca aplicará esta opción si la fracción decimal de Pp1 redondeado a la centésima  se encuentra dentro del rango igual o mayor a cero (0) y menor o igual a treinta y dos (32).

La opción consiste en adjudicar a la propuesta cuyo valor básico corregido mas se aproxime por exceso al  L inf. .

El límite inferior se determinará así:

L inf. = 0.35 * VB min. 1 + 0.65 * VB máx. 1

Opción B:

La Universidad del Cauca aplicará esta opción si la fracción decimal de Pp1 redondeado a la centésima  se encuentra dentro del rango igual o mayor a treinta y tres (33) y menor o igual a sesenta y seis (66).

La opción consiste en adjudicar a la propuesta cuyo valor básico corregido mas se aproxime por exceso al  L inf..

El límite inferior se determinará así:

L inf. = 0.40 * VB min. 1 + 0.60 * VB máx. 1

Opción C:

La Universidad del Cauca aplicará esta opción si la fracción decimal de Pp1 redondeado a la centésima  se encuentra dentro del rango igual o mayor a sesenta y siete (67) y menor o igual a noventa y nueve (99).

La opción consiste en adjudicar a la propuesta cuyo valor básico corregido mas se aproxime por exceso al  L inf..

El límite inferior se determinará así:

L inf. = 0.45 * VB min. 1 + 0.55 * VB máx. 1

- El valor a considerar para cada una  de las propuestas será el resultado de la sumatoria de los costos directos e indirectos (AUI) corregidos, antes de aplicar el IVA respectivo.

- En caso de empate entre dos o más proponentes la adjudicación se hará a aquella propuesta más próxima al presupuesto oficial por exceso o defecto, en caso se persistir el empate se hará mediante sorteo.

- La adjudicación será notificada mediante comunicación escrita, previo concepto de la Junta de Compras y Licitaciones, y aprobación del Consejo Superior cuando sea del caso.

Nota: En caso de resultar una sola oferta HÁBIL, después de hacer toda la evaluación técnico-jurídica y económica, esta será la favorecida sin necesidad de aplicar las fórmulas descritas previamente y que esta pueda ser considerada favorable para la entidad, de acuerdo con los criterios legales de selección objetiva

CAPITULO IV

EL CONTRATO

4.1 PLAZOS DE SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN

4.1.1 El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación.

4.1.2 El contratista tendrá tres (03) días hábiles contados a partir de la firma del contrato para legalizarlo (constituir las garantías requeridas en el contrato, pagar impuesto de timbre y cancelar derechos de publicación en el Diario Oficial,  si a ello hubiere lugar) con observancia de las normas civiles, comerciales, fiscales y administrativas vigentes.

4.1.3. Si el adjudicatario no suscribe el contrato y lo legaliza dentro de los plazos señalados, la Universidad podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, mediante resolución motivada, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes.

4.1.4 Si el adjudicatario no suscribe el contrato y demás trámites necesarios para su legalización dentro del término señalado, quedará a favor de la Universidad del Cauca en calidad de sanción, el valor de la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma.

4.1.5 El plazo de la ejecución rige a partir de la firma del Acta de Iniciación, previo perfeccionamiento del contrato y cancelación del anticipo.  El contratista debe firmar el Acta de Iniciación de Obra, dentro de los tres (03) días calendario siguiente a la entrega del anticipo.

4.1.6 El contratista se obliga a atender las instrucciones impartidas por el interventor designado por la Universidad del Cauca.

4.2 FORMA DE PAGO

La Fundación General de Apoyo a la Universidad del Cauca entregará al contratista, un anticipo del 50% del valor total del contrato, y el saldo sobre actas parciales de acuerdo con el desarrollo del mismo, sobre las cuales se amortizará el 50%. Dichos recursos deberán manejarse en cuenta separada a nombre del proyecto la cual será manejada de manera conjunta entre el contratista y la Gerencia del Proyecto, y los rendimientos que llegare a producir, pertenecen a la Universidad del Cauca, de acuerdo a las normas vigentes.

4.3 GARANTÍAS

El proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá constituir a favor de la Universidad las siguientes pólizas:

- Póliza de buen manejo de anticipo por el cien por ciento 100% del valor del mismo y con vigencia de la duración del contrato y dos (02) meses más.

- Póliza de cumplimiento, en cuantía no inferior al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más.

- Póliza de responsabilidad civil extracontractual, en cuantía no inferior al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más.

- Póliza por pago de prestaciones sociales y salarios, en cuantía del cinco por ciento  (5%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de la duración del contrato y tres (03) años más.

- Estabilidad de la obra en cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, con vigencia de tres (03) años contados a partir de la  suscripción del acta de liquidación del contrato.

MAG. DANILO REINALDO VIVAS RAMOS

Rector

ANEXO No. 1

OFERTA TECNICO-JURIDICA

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TERMINOS DE LA INVITACIONA A COTIZAR ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA LA OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán, ________________________________

Señor

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Ciudad.

El suscrito__________________________________________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _________________________________de acuerdo con las normas establecidas en la invitación s de la Universidad del Cauca, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para la obra CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Para  tal  efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.

- Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Bajo la gravedad de juramento, que se entiende presentado con la firma de la propuesta, que conozco el área donde se realizarán las obras, que he investigado la disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte, proveedores, distribuidores y fabricantes y las fuentes de material de explotación y elaboración de agregados, tanto para la fabricación de concretos como de rellenos.

- Que en los precios unitarios se han incluido todos los costos correspondientes a la explotación, transporte y servidumbre de las fuentes de material; lo mismo que otros elementos de acuerdo a las especificaciones de construcción.

- Que he leído, conozco y acepto las cantidades de obra entregados por la Universidad del Cauca, al igual que los planos de diseño entregados en CD.

- Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta.

- Bajo la gravedad de juramento que no me hallo incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.

- Bajo gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria

- Que me comprometo a ejecutar totalmente la obra en un plazo de __________________________________________(           )días calendario contados a partir dela entrega del anticipo por parte de la entidad contratante.

Que el valor de mi propuesta esta consignado en el sobre # 2 de la oferta económica.

- Que la presente propuesta técnico-jurídica consta de:

_________________________folios debidamente numerados

- Acusamos recibo de los adendos Nros._______________________

Atentamente,

___________________________________

C.C. No. ____________________________

M.P. No.____________________________

Dirección ____________________________

Teléfono_____________________________

ANEXO No. 2

OFERTA ECONOMICA

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN  DE LOS TERMINOS DE LA INVITACIONA A COTIZAR ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA LA OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán, ________________________________

Señor

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Ciudad.

El suscrito______________________________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _________________________________de acuerdo con las normas establecidas en la presente invitación a cotizar de la Universidad del Cauca, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para la obra CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Para  tal  efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.

- Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Bajo la gravedad de juramento, que se entiende presentado con la firma de la propuesta, que conozco el área donde se realizarán las obras, que he investigado la disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte, proveedores, distribuidores y fabricantes y las fuentes de material de explotación y elaboración de agregados, tanto para la fabricación de concretos como de rellenos.

- Que en los precios unitarios se han incluido todos los costos correspondientes a la explotación, transporte y servidumbre de las fuentes de material; lo mismo que otros elementos de acuerdo a las especificaciones de construcción.

- Que he leído, conozco y acepto las cantidades de obra entregados por la Universidad del Cauca, al igual que los planos de diseño entregados en CD.

- Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta.

- Bajo la gravedad de juramento que no me hallo incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.

- Bajo gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria

- Que me comprometo a ejecutar totalmente la obra en un plazo de __________________________________________(           )días calendario contados a partir dela entrega del anticipo por parte de la entidad contratante.

- Que el valor de mi propuesta es como sigue:

COSTO DIRECTO					 $______________________

AUI		(   )%				  	 $______________________

TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTOS  	 $______________________

IVA SOBRE UTILIDAD 	(    )%		 $______________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA	 	 $____________________

DISCRIMINACION DE AUI:

ADMINISTRACIÓN			(   )%		$______________________

IMPREVISTOS			(   )%		$______________________

UTILIDAD				(   )%		$______________________

- Que la presente propuesta consta de: __________________________

folios debidamente numerados

- Acusamos recibo de los adendos Nros._______________________

Atentamente,

___________________________________

C.C. No. ____________________________

M.P. No.____________________________

Dirección ____________________________

Teléfono_____________________________

ANEXO No. 3

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE NO DEUDOR

# LEYES  863 DE 2003 Y 910 DE 2004

## Ciudad______________fecha________________

SEÑORES

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Calle 5 No. 4-70

Popayán.

ASUNTO: DECLARACIÓN DE NO DEUDOR.

Yo, _____________________, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de representante legal de la sociedad _________________________________, declaro bajo la gravedad del juramento, que la sociedad que represento no se encuentra en situación de deudor moroso con el Estado, o, en su defecto, haber suscrito acuerdo de pago vigente.

Cordialmente,

Firma ________________________________

Nombre y apellido o Razòn Social

Identificación número____________________

Seleccione con una X según corresponda:

|  | Cédula de Ciudadanía |
| --- | --- |
|  | NIT |
|  | Pasaporte |
|  | Sociedad extranjera sin NIT en Colombia |

# CONSTITUCION CONSORCIO

ANEXO No. 4

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ____________________, quienes actuamos en nombre de ____________________ y __________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de asociarnos en Consorcio, para participar en LA INVITACIÓN A COTIZAR No. 002 DE 2005, cuyo objeto se refiere CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

- Denominación:  el Consorcio se denomina ______________________

- Integración:  El Consorcio está integrado por:

Nombre			Nit o CC.			% de Participación

A

B-

- Duración:  La duración del Consorcio se extenderá desde la presentación de la propuesta, por el término del contrato y año más.

- Responsabilidad:  Los consorciados responderemos solidariamente por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

- Representante:  Para todos los efectos, el representante del consorcio es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera el Consorcio.

- Sede del Consorcio:

Dirección:

Teléfono.

Telefax:

Ciudad:

Para constancia se firma en Popayán, a los _________________ de 2.005.

_________________________			_________________________

C. C. No                  de 				C. C. No                     de

CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL

ANEXO No. 5

Señor

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Popayán

Los suscritos _____________________ y ___________________, quienes actuamos en nombre de ______________________ y ________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de asociarnos en Unión Temporal, para participar en LA INVITACIÓN A COTIZAR No. 002 DE 2005, cuyo objeto se refiere CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

- Denominación:  La Unión Temporal se denomina ___________________

- Integración:  La Unión Temporal está integrada por:

Nombre			NIT o CC			% de Participación

A

B

- Duración:  La duración de la Unión Temporal se extenderá desde la presentación de la propuesta,  por el término del contrato y un año más.

- Responsabilidad:  Los miembros de la Unión Temporal responderemos individualmente de acuerdo con la participación de cada uno de nosotros en la ejecución del contrato, por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de acuerdo con el artículo

- Representante:  Para todos los efectos, el representante de la Unión Temporal es ______________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.__________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado (a) para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera la Unión Temporal.

- Sede de la Unión Temporal:

Dirección:

Teléfono.

Telefax:

Ciudad:

Para constancia se firma en Popayán, a los ___________________ de 2.005.

_________________________			_________________________

C. C. No                  de 				C. C. No                   de